Schedule Management Plan

SkinCheckAI

Company Name

Street Address

City, State Zip Code

27 November 2025

Table of Contents

Pendahuluan

Schedule Management Approach	2

Schedule Control	3

Schedule Changes and Thresholds	3

Scope Change	4

# Pendahuluan

Dokumen ini memberikan gambaran umum mengenai bagaimana proyek akan disusun, dikembangkan, dipantau, dan dikendalikan selama pelaksanaan proyek SkinCheckAI. Dokumen ini juga menjelaskan tujuan dan pentingnya rencana manajemen jadwal (schedule management plan).

Jadwal proyek berfungsi mengarahkan bagaimana aktivitas proyek akan dijalankan. Jadwal yang terstruktur membantu Project Manager, tim proyek, dan para stakeholder memahami urutan pekerjaan, estimasi waktu, serta milestone yang harus ataupun telah dicapai. Jadwal juga memberikan gambaran jelas mengenai progress proyek pada setiap titik waktu dan memastikan seluruh deliverable dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Rencana manajemen jadwal sangat penting untuk memastikan seluruh fase, yang dimulai dari inisiasi, pengumpulan kebutuhan, pengembangan model AI maupun website, integrasi, pengujian, hingga deployment selesai secara efisien dan tepat waktu. Sehingga diharapkan dengan mengikuti rencana manajemen jadwal ini, tim diharapkan dapat menjaga keteraturan proses, meningkatkan transparansi, dan memastikan proyek SkinCheckAI berjalan dengan timeline yang sesuai.

# Pendekatan manajemen jadwal

Jadwal proyek SkinCheckAI akan dibuat menggunakan Gantt Chart berbasis spreadsheet maupun Microsoft Excel dan tools pendukung seperti notion. Pendekatan pengusunan jadwal dimulai dari deliverable utama yang telah diidentifkasi dalam Work Breakdown Structure (WBS). Setiap aktvitas didefinisikan secara jelas untuk menggambarkan paket kerja yang harus dilaksanakan agar setiap deliverable dapat diselesaikan.

Proses penentukan urutan aktivitas digunakan untuk mengetahui ketergantungan antar pekerjaan dan hubungan antar aktivitas dalam alur proyek. Estimasi durasi aktivitas akan digunakan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap setiap paket kerja sesuai kapasitas dan keahlian anggota tim.

Milestone yang ditetapkan dalam jadwal proyek SkinCheckAI adalah sebagai berikut :

- Penyelesaian scope statement dan WBS

- Jadwal proyek disetujui

- Persetujuan anggaran akhir proyek

- Pelaksanaan project kick-off

- Persetujuan roles dan responsibilities

- Persetujuan requirement definition

- Penyelesaian data mapping dan data inventory

- Implementasi proyek

- Penerimaan final deliverables

Peran dan Tanggung jawab dalam pengembangan jadwal :

- Project Manager : Bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses pendefinisian paket kerja, penyusunan urutan aktivitas, serta estimasi durasi dan sumber daya bersama tim proyek. Project Manager juga akan membuat jadwal proyek, melakukan validasi jadwal dengan tim, stakeholder, dan project sponsor, serta memperoleh persetujuan resmi sebelum jadwal dijadikan baseline.

- Tim Proyek : bertanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam pendefinisian paket kerja, urutan aktivitas, serta estimasi durasi dan sumber daya. Tim proyek juga akan melakukan review terhadap jadwal yang diusulkan dan melaksanakan seluruh tugas sesuai jadwal yang telah disetujui.

- Project Sponsor : meninjau jadwal yang diusulkan dan memberikan persetujuan akhir sebelum jadwal dijadikan baseline.

- Stakeholder Proyek : berpartisipasi dalam proses review jadwal yang diusulkan serta memberikan dukungan dalam proses validasi jadwal.

# Pengendalian jadwal

Pengendalian jadwal dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas proyek SkinCheckAI berjalan sesuai baseline yang telah disetujui. Selama projek berjalan, Project Manager akan memantau realisasi waktu terhadap rencana menggunakan laporan mingguan, catatan aktivitas harian, dan pembaruan status dari setiap anggota tim. Pembaruan jadwal dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi potensi keterlambatan, risiko baru, atau kebutuhan penyesuaian prioritas tugas.

Review jadwal akan dilaksanakan setiap minggu melalui rapat tim proyek. Setiap deviasi yagn ditemukan, baik percepatan maupun keterlambatan, akan dianalisis untuk menentukan akar permasalahan dan tindakan korektif yang diperlukan. Perubahan besar pada jadwal yang berdampak pada milestone penting atau baseline akan memerlukan persetujuan Project Manager dan Project sponsor sebelum ditetapkan.

Komunikasi progres dan perubahan jadwal akan dilakukan melalui media seperti Whatsapp/Discord untuk pembaruan cepat, serta Google Drive dan Laporan minggunan untuk dokumentasi formal.

Peran dan Tanggung jawab dalam pengendalian jadwal adalah sebagai berikut :

- Project Manager : bertanggung jawab untuk memantau progres, mengidentifikasi penyimpangan jadwal, menentukan tindakan korektif, dan menyetujui pembaruan jadwal sebelum dipresentasikan kepada sponsor.

- Tim Proyek : bertanggung jawab untuk melaporkan progres tugas masing-masing secara akurat dan tepat waktu, serta melaksanakan langkah perbaikan apabila terjadi keterlambatan.

- Project sponsor :  akan mereview perubahan besar yang memengaruhi milestone atau durasi proyek dan memberikan persetujuan akhir terhadap perubahan tersebut.

- Stakeholdder Proyek : diinformasikan terkait perubahan jadwal yang relevan dan memberikan masukan apabila diperlukan untuk memastikan keberlangsungan proyek.

# Perubahan Jadwal dan batasan

If any member of the project team determines that a change to the schedule is necessary, the project manager and team will meet to review and evaluate the change.  The project manager and project team must determine which tasks will be impacted, variance as a result of the potential change, and any alternatives or variance resolution activities they may employ to see how they would affect the scope, schedule, and resources.  If, after this evaluation is complete, the project manager determines that any change will exceed the established boundary conditions, then a schedule change request must be submitted.

Submittal of a schedule change request to the project sponsor for approval is required if either of the two following conditions is true:

- The proposed change is estimated to reduce the duration of an individual work package by 10% or more, or increase the duration of an individual work package by 10% or more.

- The change is estimated to reduce the duration of the overall baseline schedule by 10% or more, or increase the duration of the overall baseline schedule by 10% or more.

Any change requests that do not meet these thresholds may be submitted to the project manager for approval.

Once the change request has been reviewed and approved the project manager is responsible for adjusting the schedule and communicating all changes and impacts to the project team, project sponsor, and stakeholders.  The project manager must also ensure that all change requests are archived in the project records repository.

# Perubahan Ruang Lingkup

Dalam pelaksanaan proyek SkinCheckAI, perubahan ruang lingkup yang telah disetujui dapat menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap jadwal proyek yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan ruang lingkup tersebut dapat berupa penambahan deliverables baru, perubahan kebutuhan sistem, atau penyesuaian spesifikasi yang sebelumnya tidak termasuk dalam ruang lingkup awal proyek. Dalam kondisi ini, Project Manager dan tim proyek harus mempertimbangkan status terkini proyek serta menganalisis dampak perubahan ruang lingkup terhadap jadwal dan sumber daya proyek.

Setiap perubahan ruang lingkup yang telah mendapatkan persetujuan dari Project Sponsor wajib dievaluasi dampaknya terhadap jadwal proyek yang sedang berjalan. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap durasi aktivitas, ketergantungan antar pekerjaan, serta kebutuhan sumber daya tambahan yang mungkin timbul akibat perubahan tersebut. Apabila Project Manager menilai bahwa perubahan ruang lingkup berdampak signifikan terhadap jadwal proyek, maka Project Manager dapat mengajukan permohonan penyesuaian baseline jadwal (re-baselining) sebagai bagian dari penerapan ruang lingkup baru.

Permohonan penyesuaian baseline jadwal harus ditinjau dan disetujui oleh Project Sponsor sebelum diterapkan secara resmi. Setelah persetujuan diberikan, Project Manager bertanggung jawab untuk memperbarui jadwal proyek, mengkomunikasikan perubahan kepada seluruh anggota tim dan stakeholder terkait, serta memastikan bahwa jadwal yang telah diperbarui digunakan sebagai acuan baru dalam pelaksanaan proyek SkinCheckAI.