Project Quality Management Plan Template

This Project Quality Management Template is free for you to copy and use on your project

and within your organization. We hope that you find this template useful and

welcome your comments. Public distribution of this document is only permitted

from the Project Management Docs official website at:

www.ProjectManagementDocs.com

Quality Management Plan

SkinCheckAI

Company Name

Street Address

City, State Zip Code

Date

Table of Contents

Introduction	2

Quality Management Approach	2

Quality Requirements / Standards	3

Quality Assurance	4

Quality Control	5

Quality Control Measurements	6

# Introduction

Quality Management Plan merupakan bagian integral dari keseluruhan Project Management Plan. Tujuan dari Quality Management Plan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kualitas akan dikelola selama siklus hidup proyek SkinCheckAI. Dokumen ini mencakup proses dan prosedur untuk memastikan bahwa perencanaan kualitas, penjaminan kualitas, dan pengendalian kualitas dilaksanakan secara sistematis dan konsisten.

Seluruh stakeholder proyek diharapkan memahami bagaimana kualitas akan direncanakan, dijamin, dan dikendalikan selama pelaksanaan proyek. Quality Management Plan untuk proyek SkinCheckAI menetapkan aktivitas, proses, dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan.

Tujuan dari penyusunan Quality Management Plan ini adalah untuk:

- Memastikan kualitas direncanakan sejak awal proyek

- Menjelaskan bagaimana kualitas akan dikelola selama proyek berlangsung

- Menetapkan aktivitas quality assurance

- Menetapkan aktivitas quality control

- Menentukan standar kualitas yang dapat diterima

# Quality Management Approach

Bagian ini menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam mengelola kualitas sepanjang siklus hidup proyek SkinCheckAI. Kualitas harus direncanakan sejak awal untuk meminimalkan kesalahan, pekerjaan ulang, serta pemborosan waktu dan sumber daya. Pendekatan kualitas mencakup kualitas produk dan kualitas proses.

Pendekatan manajemen kualitas pada proyek SkinCheckAI memastikan bahwa kualitas direncanakan baik pada hasil akhir sistem maupun pada proses pengembangannya. Proyek ini menerapkan pendekatan kualitas terintegrasi untuk menetapkan standar kualitas, mengukur pencapaian kualitas, serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

Kualitas produk SkinCheckAI ditentukan berdasarkan standar internal proyek yang berfokus pada performa model deep learning, fungsionalitas sistem web, kemudahan penggunaan, serta stabilitas sistem. Fokus utama kualitas produk adalah memastikan sistem mampu memberikan hasil prediksi yang konsisten dan dapat digunakan oleh pengguna.

Kualitas proses pada proyek SkinCheckAI difokuskan pada proses pengembangan sistem, mulai dari pengumpulan data, pengembangan model AI, pengembangan web, integrasi sistem, hingga pengujian dan deployment. Penetapan standar kualitas proses bertujuan memastikan seluruh aktivitas proyek dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan rencana.

Tim proyek bekerja sama dengan Project Manager untuk mendefinisikan dan mendokumentasikan seluruh standar kualitas produk dan proses. Seluruh dokumentasi kualitas menjadi bagian dari dokumen proyek SkinCheckAI dan digunakan sebagai acuan hingga proyek selesai.

Metrik kualitas digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas sepanjang siklus hidup proyek. Project Manager bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pengukuran, evaluasi, dan analisis kualitas. Metrik kualitas yang digunakan meliputi:

- Kesesuaian jadwal proyek

- Pemanfaatan sumber daya

- Kepatuhan terhadap ruang lingkup proyek

- Performa proses pengembangan

- Performa model AI

- Stabilitas sistem web

- Kepuasan pengguna berdasarkan hasil pengujian

Setiap usulan perbaikan kualitas dapat diajukan oleh anggota tim proyek dan akan dievaluasi berdasarkan dampak terhadap sistem dan proses. Perubahan yang disetujui akan didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh stakeholder.

# Quality Requirements / Standards

Bagian ini menjelaskan bagaimana kebutuhan dan standar kualitas diidentifikasi serta bagaimana kepatuhan terhadap standar tersebut dibuktikan.

Product Quality:

Standar kualitas produk SkinCheckAI ditentukan oleh tim proyek berdasarkan tujuan sistem dan kebutuhan pengguna. Standar ini mencakup kualitas model deep learning dan kualitas sistem web yang dikembangkan.

Kriteria kualitas produk meliputi:

- Model AI memiliki tingkat akurasi minimum 80% pada data validasi

- Sistem web berjalan stabil tanpa kesalahan kritis

- Fitur utama berfungsi sesuai kebutuhan yang ditetapkan

- Antarmuka sistem mudah dipahami dan digunakan

- Sistem kompatibel dengan peramban web modern

Produk dinyatakan memenuhi standar kualitas apabila hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh kriteria kualitas tercapai secara konsisten.

Process Quality:

Standar kualitas proses ditetapkan untuk memastikan seluruh aktivitas pengembangan dilaksanakan sesuai rencana. Standar ini mengacu pada WBS dan Schedule Management Plan proyek SkinCheckAI.

Kualitas proses dinyatakan terpenuhi apabila:

- Aktivitas proyek dilaksanakan sesuai ruang lingkup

- Setiap fase menghasilkan output yang terdokumentasi

- Pengujian dilakukan pada setiap tahap pengembangan

- Perubahan dikendalikan secara formal oleh Project Manager

# Quality Assurance

Quality Assurance menjelaskan proses audit dan evaluasi untuk memastikan standar kualitas digunakan secara konsisten. Fokus utama Quality Assurance pada proyek SkinCheckAI adalah kualitas proses pengembangan.

Quality Assurance dilaksanakan secara iteratif melalui pengukuran metrik proses, analisis hasil, serta perbaikan berkelanjutan. Project Manager bersama tim proyek melakukan penilaian kualitas secara berkala untuk memastikan proses berjalan sesuai standar.

| Process Action | Acceptable Process Standards | Process Phase | Assessment Interval |
| --- | --- | --- | --- |
| Data Preparation | Dataset bersih dan sesuai kebutuhan model | Data Preparation | Per iterasi |
| Model Development | Akurasi model ≥ 80% dan stabil | Model Development | Per iterasi |
| System Testing | Seluruh fitur sistem berjalan tanpa error kritis | Testing | Setiap fase testing |

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, Project Manager akan melakukan evaluasi bersama tim proyek untuk menentukan tindakan korektif yang diperlukan.

# Quality Control

Quality Control menjelaskan proses pemantauan dan pencatatan hasil pengujian kualitas produk. Fokus Quality Control pada proyek SkinCheckAI adalah hasil akhir sistem yang dikembangkan.

Quality Control pada proyek SkinCheckAI difokuskan pada pengendalian dan evaluasi kualitas produk akhir sistem, yaitu model deep learning dan aplikasi web SkinCheckAI. Quality Control bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pengembangan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kebutuhan fungsional proyek.

Standar kualitas produk SkinCheckAI ditetapkan berdasarkan tujuan sistem, kebutuhan pengguna, serta ruang lingkup proyek. Selama tahap pengujian, seluruh hasil prediksi model dan fungsi sistem akan dievaluasi untuk memastikan sistem bekerja secara stabil, akurat, dan dapat digunakan dengan baik. Tabel berikut menyajikan standar kualitas dan aktivitas Quality Control untuk produk SkinCheckAI.

| Product | Physical/Performance Standards | Quality Assessment Activities | Assessment Intervals |
| --- | --- | --- | --- |
| Dataset & Input Image | Data valid, format sesuai, dan dapat diproses sistem | Validasi data dan uji input | Setiap pengujian |
| AI Prediction Model | Akurasi model ≥ 80% dan hasil prediksi konsisten | Evaluasi model dan pengujian prediksi | Setiap iterasi pengujian |
| Web Application System | Seluruh fitur berjalan tanpa error | Functional testing dan usability testing | Setiap fase testing |

Seluruh pengujian produk dilakukan oleh tim proyek sesuai dengan skenario pengujian yang telah ditetapkan. Hasil pengujian dicatat dan dibandingkan dengan standar kualitas untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kriteria penerimaan proyek.

Project Manager akan menjadwalkan review produk secara berkala bersama tim proyek. Dalam review tersebut dibahas hasil pengujian, temuan ketidaksesuaian, serta rekomendasi perbaikan produk. Apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap standar kualitas, tindakan korektif akan dilakukan sebelum sistem dinyatakan sebagai deliverable akhir proyek.

# Quality Control Measurements

Bagian ini memuat tabel pengukuran kualitas yang digunakan sebagai dokumentasi hasil evaluasi kualitas proyek. Seluruh pengukuran kualitas dicatat dalam Quality Assurance Log dan Quality Control Log.

Quality Assurance Log digunakan untuk mencatat hasil evaluasi proses, sedangkan Quality Control Log digunakan untuk mencatat hasil pengujian produk. Apabila hasil pengukuran tidak memenuhi standar, maka tindakan perbaikan harus dilakukan dan dicatat dalam log tersebut.

Dokumentasi hasil pengukuran kualitas menjadi bagian dari arsip proyek dan digunakan sebagai dasar penerimaan akhir proyek SkinCheckAI.

Quality Assurance Log

| Trial # | Date | Process Measured | Required Value | Actual Measured | Acceptable? (Y/N) | Recommendation | Date Resolved |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Model Development | Akurasi ≥ 80% | 82% | Y | - | - |

Quality Control Log

| Cable # | Date | Item Measured | Required Value | Actual Measured | Acceptable? (Y/N) | Recommendation | Date Resolved |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | AI Prediction | Akurasi ≥ 80%. | 82% | Y |  |  |

Sponsor Acceptance

Quality Management Plan ini disusun sebagai pedoman resmi pengelolaan kualitas proyek SkinCheckAI. Dokumen ini berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Project Sponsor.

Date:

<Project Sponsor>

<Project Sponsor Title>

This free Project Quality Management Plan Template is brought to you by www.ProjectManagementDocs.com