Procurement Management Plan Template

This Project Procurement Management Plan Template is free for you to copy

and use on your project and within your organization. We hope that you find this

template useful and welcome your comments. Public distribution of this document

is only permitted from the Project Management Docs official website at:

www.ProjectManagementDocs.com

Procurement Management Plan

SkinCheckAI

Company Name

Street Address

City, State Zip Code

Date

Table of Contents

Introduction	3

Procurement Management Approach	3

Procurement Definition	4

Type of Contract to be Used	4

Procurement Risks	5

Procurement Risk Management	5

Cost Determination	6

Standardized Procurement Documentation	6

Procurement Constraints	7

Contract Approval Process	8

Decision Criteria	9

Vendor Management	9

Performance Metrics for Procurement Activities	9

Sponsor Acceptance	11

# Introduction

Procurement Management Plan ini menjelaskan pendekatan, kebijakan, dan prosedur pengadaan yang digunakan dalam proyek Skin CheckAI. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terstruktur, transparan, dan mendukung pencapaian tujuan proyek.

# Procurement Management Approach

Pendekatan pengadaan dalam proyek Skin CheckAI dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya eksternal yang memiliki keahlian dan infrastruktur khusus, terutama pada bidang Artificial Intelligence, cloud computing, dan validasi medis. Proses procurement akan mengikuti prinsip efisiensi biaya, kualitas, dan manajemen risiko.

Pendekatan manajemen pengadaan pada proyek Skin CheckAI dilakukan dengan prinsip berikut:

- Pengadaan dilakukan secara bertahap sesuai fase proyek (development, testing, deployment, maintenance).

- Prioritas diberikan pada solusi cost-effective tanpa mengorbankan kualitas.

- Pemilihan vendor dilakukan secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

- Seluruh aktivitas pengadaan didokumentasikan dengan baik untuk keperluan audit dan evaluasi.

# Procurement Definition

Procurement dalam proyek Skin CheckAI didefinisikan sebagai proses memperoleh barang, jasa, dan sumber daya eksternal yang diperlukan untuk mendukung pengembangan sistem AI analisis kondisi kulit. Pengadaan mencakup infrastruktur teknologi, perangkat lunak, dataset, serta tenaga ahli eksternal.

| Item/Service | Justification | Needed By |
| --- | --- | --- |
| Layanan Cloud Computing(Server, Storage,Database) | Dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi Skin CheckAI, menyimpan data pengguna, serta mendukung proses komputasi AI. Infrastruktur ini tidak tersedia secara internal. | Minggu ke-2 proyek |
| Platform AI/Machine Learning & Layanan GPU | Diperlukan untuk proses pelatihan dan pengujian model AI analisis kondisi kulit. Perangkat keras internal tidak mencukupi. | Minggu ke-3 proyek |
| Dataset Gambar Kulit(Teraanotasi) | Dibutuhkan sebagai data latih dan validasi model AI. Tim proyek tidak memproduksi dataset medis secara internal. | Minggu ke-4 proyek |
| Layanan Data Labeling | Diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data latih AI. Pengadaan dilakukan melalui pihak ketiga untuk efisiensi waktu. | Mingu ke - 5 proyek |
| Konsultasi Ahli Dermatologi | Dibutuhkan untuk memvalidasi hasil analisis AI agar sesuai dengan standar medis dan ilmiah. | Fase pengujian |
| Perangkat Keamanan & Privasi Data | Diperlukan untuk melindungi data pengguna dan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan privasi data. | Fase implementasi |

Selain daftar item pengadaan di atas, pihak berikut memiliki kewenangan untuk menyetujui pembelian dalam proyek Skin CheckAI:

Name			Role

Sponsor Proyek	Pemilik dan penanggung jawab utama proyek

Project Manager	Pengendali keseluruhan pelaksanaan proyek

Technical Lead	Persetujuan Spesifikasi Teknis

# Finance Officer          Persetujuan anggaran dan biaya

# Type of Contract to be Used

Jenis kontrak yang digunakan dalam proyek ini meliputi:

- Fixed Price Contract untuk lisensi software dan dataset

- Time and Material Contract untuk konsultan AI dan dermatologi

- Service-Based Contract untuk layanan cloud dan API
 Pemilihan kontrak disesuaikan dengan tingkat risiko dan fleksibilitas kebutuhan proyek.

# Procurement Risks

Seluruh aktivitas pengadaan dalam proyek Skin CheckAI memiliki potensi risiko yang perlu dikelola secara efektif guna memastikan keberhasilan proyek. Meskipun seluruh risiko akan ditangani sesuai dengan Rencana Manajemen Risiko Proyek, terdapat beberapa risiko yang secara khusus berkaitan dengan aktivitas procurement dan perlu mendapatkan perhatian khusus.

Risiko-risiko pengadaan yang diidentifikasi dalam proyek Skin CheckAI meliputi:

- Ekspektasi jadwal dan biaya yang tidak realistis terhadap vendor, yang dapat menyebabkan keterlambatan atau pembengkakan anggaran.

- Keterbatasan kapasitas dan kemampuan vendor, terutama dalam penyediaan layanan cloud, dataset, atau konsultasi ahli.

- Konflik dengan kontrak atau hubungan kerja vendor yang sedang berjalan, yang berpotensi menghambat komitmen vendor terhadap proyek.

- Manajemen konfigurasi pada peningkatan (upgrade) dan pengembangan teknologi yang dibeli, yang dapat memengaruhi kompatibilitas sistem.

- Potensi keterlambatan pengiriman layanan atau sumber daya, yang berdampak langsung pada jadwal dan biaya proyek.

- Riwayat kinerja vendor yang kurang baik, termasuk masalah kualitas, keterlambatan, atau layanan purna jual yang tidak memadai.

- Kemungkinan produk atau layanan akhir tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, terutama pada komponen teknologi dan dataset AI.

Risiko-risiko tersebut tidak bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, proses manajemen risiko standar yang mencakup identifikasi, dokumentasi, analisis, mitigasi, serta pemantauan risiko secara berkelanjutan akan diterapkan selama siklus hidup proyek untuk memastikan risiko procurement dapat dikelola secara optimal.

# Procurement Risk Management

Pengelolaan risiko procurement dilakukan dengan melibatkan personel yang berwenang, termasuk Sponsor Proyek dan perwakilan bagian pengadaan/kontrak, dalam rapat proyek dan evaluasi status yang berkaitan dengan aktivitas pengadaan. Keterlibatan ini bertujuan untuk memastikan setiap risiko dan keputusan procurement ditangani secara tepat dan sesuai kebijakan organisasi.

Setiap keputusan terkait tindakan pengadaan wajib memperoleh persetujuan dari Sponsor Proyek, atau pihak manajemen yang berwenang apabila Sponsor Proyek tidak tersedia, sebelum diimplementasikan. Seluruh isu pengadaan maupun risiko baru yang teridentifikasi akan segera dikomunikasikan kepada pihak pengadaan dan Sponsor Proyek untuk ditindaklanjuti.

Pendekatan ini memastikan bahwa risiko procurement dapat dikelola secara efektif tanpa mengganggu kelancaran proyek serta tetap menjaga hubungan kerja yang baik dengan vendor dan pihak terkait lainnya.

# Cost Determination

### Metode Penentuan Biaya

Metode penentuan biaya pengadaan pada proyek Skin CheckAI adalah melalui:

- Request for Proposal (RFP)

- Perbandingan penawaran vendor

- Estimasi biaya berbasis kebutuhan proyek

Item Pengadaan dan Estimasi Biaya:

| NO | Item Pengadaan | Deskripsi Singkat | Estimasi Biaya | Sumber Biaya |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Layanan Cloud Computing | Server, storage, dan database untuk aplikasi | Rp. | Anggaran Proyek |
| 2 | Layanan GPU / AI Platform | Pelatihan dan pengujian model AI | Rp. | Anggaran Proyek |
| 3 | Dataset Gambar Kulit | Data latih dan validasi model AI | Rp. | Anggaran Proyek |
| 4 | Layanan Data Labeling | Anotasi dataset | Rp. | Anggaran Proyek |
| 5 | Konsultasi Ahli Dermatologi | Validasi hasil analisis AI | Rp. | Anggaran Proyek |
| 6 | Keamanan & Privasi Data | Enkripsi dan proteksi data | Rp. | Anggaran Proyek |

### Komponen Biaya

Biaya pengadaan ditentukan berdasarkan komponen berikut:

- Biaya lisensi

- Biaya langganan bulanan/tahunan

- Biaya jasa profesional

- Biaya pemeliharaan dan dukungan teknis

- Biaya tidak terduga (contingency cost)

### Dokumen Pendukung Penentuan Biaya

Vendor diwajibkan menyertakan:

- Rincian biaya per item (line-item cost breakdown)

- Estimasi biaya dasar dan biaya lanjutan

- Work Breakdown Structure (WBS)

- Jadwal pelaksanaan pekerjaan

- Profil dan pengalaman vendor

### Aturan Evaluasi Biaya

- Proposal dengan biaya tidak realistis akan dieliminasi

- Proposal harus sesuai anggaran proyek

- Biaya dibandingkan dengan lingkup dan kualitas layanan

- Proposal tanpa rincian biaya lengkap langsung gugur

### Persetujuan Biaya

Penetapan biaya pengadaan harus disetujui oleh:

- Project Manager

- Sponsor Proyek

- Penanggung jawab keuangan proyek

# Standardized Procurement Documentation

| NO | Nama Dokumen | Tujuan Penggunaan | Pihak Tekait | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Request for Proposal (RFP) | Mengumpulkan penawaran resmi dari vendor | Project Manager, Vendor | Digunakan |
| 2 | Proposal Vendor | Menjelaskan solusi, jadwal, dan biaya dari vendor | Vendor, Tim Proyek | Digunakan |
| 3 | Vendor Evaluation Form | Menilai dan membandingkan proposal vendor | Tim Proyek | Digunakan |
| 4 | Kontrak / Perjanjian Kerja | Mengatur hak dan kewajiban kedua pihak | Sponsor, Vendor | Digunakan |
| 5 | Form Persetujuan Pengadaan | Persetujuan sebelum pengadaan dilakukan | Sponsor Proyek | Digunakan |
| 6 | Laporan Evaluasi Kinerja Vendor | Menilai kinerja vendor selama proyek | Tim Proyek | Digunakan |

Standar Peyimpanan Dokumen :

- Dokumen disimpan dalam bentuk digital

- Akses dibatasi untuk tim proyek

- Dokumen diberi nomor versi dan tanggal

Pihak yang bertanggung jawab :

- Project Manager

- Perwakilan Bagian Pengadaan

- Sponsor Proyek

Persetujuan Dokumen :

Semua dokumen pengadaan harus disetujui oleh:

- Project Manager

- Sponsor Proyek

# Procurement Constraints

Schedule:

- Jadwal proyek Skin CheckAI bersifat tetap dan tidak fleksibel. Seluruh aktivitas pengadaan, administrasi kontrak, serta pemenuhan kontrak harus diselesaikan sesuai dengan jadwal proyek yang telah ditetapkan. Keterlambatan dalam proses procurement tidak diperkenankan karena dapat berdampak langsung pada keterlambatan penyelesaian proyek.

Cost:

- Proyek Skin CheckAI memiliki anggaran yang telah dilengkapi dengan dana cadangan dan cadangan manajemen. Namun, dana tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam aktivitas pengadaan. Seluruh biaya procurement harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dana cadangan hanya dapat digunakan apabila terjadi perubahan ruang lingkup proyek yang telah disetujui oleh pihak manajemen.

Scope:

- Seluruh aktivitas pengadaan dan pemberian kontrak dalam proyek Skin CheckAI harus mendukung pernyataan ruang lingkup proyek yang telah disetujui. Setiap aktivitas procurement yang tidak secara langsung mendukung ruang lingkup proyek akan dianggap berada di luar ruang lingkup (out of scope) dan tidak akan disetujui.

Resources:

- Seluruh aktivitas procurement pada proyek Skin CheckAI harus dikelola dan dilaksanakan oleh personel yang telah ditetapkan dalam tim proyek. Tidak akan dilakukan penambahan, perekrutan, maupun realokasi sumber daya manusia tambahan untuk mendukung aktivitas pengadaan dalam proyek ini.

Technology:

- Spesifikasi teknologi yang digunakan dalam proyek Skin CheckAI telah ditetapkan dan dicantumkan secara jelas dalam dokumen ruang lingkup pekerjaan (Statement of Work). Vendor diperbolehkan mengusulkan alternatif teknologi atau metode pelaksanaan, namun seluruh hasil akhir wajib memenuhi dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan tanpa pengecualian.

# Contract Approval Process

Seluruh kontrak pengadaan dalam proyek Skin CheckAI harus melalui proses persetujuan resmi sebelum diimplementasikan. Proses persetujuan kontrak dimulai dari evaluasi teknis dan biaya oleh tim proyek, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan oleh Project Manager. Setelah dinyatakan sesuai dengan kebutuhan proyek, kontrak harus memperoleh persetujuan akhir dari Sponsor Proyek.

Apabila Sponsor Proyek tidak tersedia, persetujuan kontrak dapat diberikan oleh pihak manajemen yang memiliki kewenangan setara. Kontrak yang belum mendapatkan persetujuan resmi tidak diperkenankan untuk dijalankan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kontrak pengadaan sesuai dengan ruang lingkup proyek, anggaran, dan kebijakan organisasi.

Decision Criteria

Pemilihan vendor dalam proyek Skin CheckAI dilakukan berdasarkan kriteria pengambilan keputusan yang telah ditetapkan untuk memastikan kualitas, efisiensi, dan keberhasilan proyek. Kriteria tersebut meliputi:

- Kesesuaian solusi dengan spesifikasi teknis dan ruang lingkup proyek

- Kesesuaian biaya dengan anggaran pengadaan proyek

- Pengalaman dan rekam jejak vendor dalam proyek sejenis

- Kemampuan vendor dalam memenuhi jadwal proyek

- Kualitas dukungan teknis dan layanan purna jual

- Kepatuhan vendor terhadap standar keamanan dan privasi data

Vendor yang tidak memenuhi kriteria utama tersebut akan dieliminasi dari proses seleksi, meskipun menawarkan biaya yang lebih rendah.

# Vendor Management

Manajemen vendor dalam proyek Skin CheckAI dilakukan untuk memastikan vendor menjalankan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Selama masa pelaksanaan kontrak, kinerja vendor akan dipantau secara berkala oleh tim proyek melalui rapat evaluasi dan laporan kemajuan.

Evaluasi kinerja vendor dilakukan berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kualitas hasil kerja, kepatuhan terhadap spesifikasi teknis, serta responsivitas terhadap permasalahan yang muncul. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kendala, tim proyek akan segera berkoordinasi dengan vendor untuk melakukan tindakan korektif.

Hasil evaluasi kinerja vendor akan didokumentasikan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kerja sama pengadaan pada proyek selanjutnya.

# Performance Metrics for Procurement Activities

While the purchasing and contracts department has their own internal metrics for procurement, the following metrics are established for vendor performance for this project’s procurement activities.  Each metric is rated on a 1-3 scale as indicated below:

| Vendor | Product Quality | On Time Delivery | Documentation Quality | Development Costs | Development Time | Cost per Unit | Transactional Efficiency |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vendor #1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vendor #2 |  |  |  |  |  |  |  |

1 – Unsatisfactory

2 – Acceptable

3 - Exceptional

In addition to rating each vendor, actual values will be noted in order to build a past-performance data base for selecting vendors for future procurement activities.

# Sponsor Acceptance

Approved by the Project Sponsor:

Date:

<Project Sponsor>

<Project Sponsor Title>

This free Project Procurement Management Plan Template is brought to you by www.ProjectManagementDocs.com