# PROJECT CHARTER

| ### 1. General Project Information |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Name: |  |  | SkinCheckAI - Website Prediksi Penyakit dan Masalah Kulit Berbasis Deep Learning |  |  |  |  |  |
| Executive Sponsors: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Department Sponsor: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impact of project: |  |  | - Memberikan layanan deteksi dini penyakit dan masalah kulit secara mandiri melalui unggahan foto, sehingga memudahkan masyarakat melakukan pemeriksaan awal. - Mempercepat proses identifikasi sehingga pengguna dapat menentukan langkat selanjutnya sebelum berkonsultasi dengan tenaga medis profesional - mengurangi risiko keterlambatan penanganan melalui deteksi awal berbasis teknologi. |  |  |  |  |  |
| Budget: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2. Project Team |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Name |  |  | #### Department |  | #### Telephone | #### E-mail |  |
| Project Manager: | Febycandra Carmelinda Ximenes |  |  | Sains Data |  | 08214409xxxx | febycandra@student.telkomuniversity.ac.id |  |
| Team Members: | M. Pandu Prapyusta |  |  | Sains Data |  | 08533535xxxx | muhammadpandup@student.telkomuniversity.ac.id |  |
|  | Asyifa Izayani Safari |  |  | Sains Data |  | 08224947xxxx | asyzyni@student.telkomuniversity.ac.id |  |
|  | Fadiya Zahra Qatranada |  |  | Sains Data |  | 08133497xxxx | fadiyazahra@student.telkomuniversity.ac.id |  |
| ### 3. Stakeholders (e.g., those with a significant interest in or who will be significantly affected by this project) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pengguna akhir (masyarakat umum) - Project team (PM, AI engineer, web developer, UI/UX) - Penyedia dataset dan data pelatihan - Penyedia infrastruktur IT (cloud, hosting, domain) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4. Project Scope Statement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Project Purpose / Business Justification Describe the business need this project addresses |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Project ini bertujuan untuk menyediakan platform digital yang mampu melakukan prediksi penyakit kulit secara cepat dan akurat menggunakan teknologi deep learning. Website ini diharapkan dapat membantu masyarakat melakukan deteksi awal sebelum berkonsultasi dengan tenaga medis, sehingga mempercepat penanganan dan meningkatkan kesadaran kesehatan kulit. Selain itu, sistem ini mendukung efisiensi layanan medis dengan memberikan skrining awal otomatis, serta menjadi sarana pengembangan teknologi kecerdasan buatan dalam bidang dermatologi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectives (in business terms) Describe the measurable outcomes of the project, e.g., reduce cost by xxxx or increase quality to yyyy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Menurunkan potensi salah diagnosis pada tahap awal melalui hasil model deep learning dengan akurasi minimal 85–90%. - Memberikan layanan deteksi dini penyakit dan masalah kulit secara mandiri melalui unggahan foto, sehingga masyarakat dapat melakukan pemeriksaan awal dengan mudah dan cepat - Mengurangi risiko keterlambatan penanganan melalui sistem deteksi awal berbasis teknologi yang membantu pengguna mengenali kondisi kulit lebih cepat. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deliverables List the high-level “products” to be created (e.g., improved xxxx process, employee manual on yyyy) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Project ini akan menghasilkan beberapa output utama, yaitu: - Sistem deteksi dini berbasi website. - Model prediksi penyakit kulit yang siap digunakan. - Ringkasan penjelasan kondisi. - Rekomendasi tindakan awal. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scope List what the project will and will not address (e.g., this project addresses units that report into the Office of Executive Vice President. Units that report into the Provosts Office are not included) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pengembangan website berbasis deep learning untuk deteksi awal penyakit kulit melalui upload atau foto gambar kulit. - Proses klasifikasi jenis penyakit kulit menggunakan model machine learning. - Memberikan hasil prediksi bersifat probabilistik, bukan diagnosis pasti medis. - Tampilan rekomendasi awal penanganan atau tindakan lanjutan, seperti saran konsultasi ke dokter spesialis kulit. - Penyimpanan data pengguna secara aman dan terenkripsi untuk keperluan analitik non-identitas (anonymized). - UI/UX user-friendly responsive website untuk desktop dan mobile browser. - Integrasi penyedia layanan edukasi seperti artikel kesehatan, tips pencegahan, dan pola perawatan kulit. - Testing & evaluation termasuk akurasi model, usability testing, dan feedback. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Project Milestones Propose start and end dates for Project Phases (e.g., Inception, Planning, Construction, Delivery) and other major milestones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase; Activity / Deliverable; Start Date; End Date. 1. Initiation; Analisis masalah, tujuan proyek, ruang lingkup, dan metode; 17 Nov 2025; 19 Nov 2025. 2. Requirement Gathering & Data Preparation; Kebutuhan sistem, pengumpulan dataset, data cleaning & labeling; 20 Nov 2025; 27 Nov 2025. 3. AI/ML Model Development; Preprocessing, training, tuning, evaluasi model & minimum accuracy; 28 Nov 2025; 09 Des 2025. 4. Web Development & Model Integration; UI/UX, backend, API, integrasi hasil AI ke website; 10 Des 2025; 18 Des 2025. 5. System Testing & Bug Fixing; Functional test, usability test, model inference test, security check; 19 Des 2025; 23 Des 2025. 6. Deployment & Final Report / Demo Presentation; Hosting, domain, final polishing, dokumentasi & presentasi hasil; 24 Des 2025; 25 Des 2025. |
| Major Known Risks (including significant Assumptions) Identify obstacles that may cause the project to fail. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risk; Risk Rating (Hi, Med, Lo). Kualitas dataset masih rendah (gambar blur, noise, pencahayaan buruk); Medium. ## Dataset tidak seimbang sehingga model bias terhadap jenis penyakit tertentu; High. UI/UX tidak memberikan instruksi upload yang jelas sehingga pengguna mengunggah gambar dengan format/ukuran yang salah; Low. ## Waktu respon website lambat saat melakukan prediksi gambar; High. ## Integrasi antara backend website dan model deep learning tidak stabil ////; Medium. |
| Constraints List any conditions that may limit the project team’s options with respect to resources, personnel, or schedule (e.g., predetermined budget or project end date, limit on number of staff that may be assigned to the project). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Waktu pengerjaan proyek terbatas dan harus selesai paling lambat 25 Desember 2025 (deadline fixed, tidak dapat diperpanjang). - Dataset yang tersedia terbatas dan dipengaruhi oleh kualitas gambar (blur, noise, dan pencahayaan tidak konsisten). - Keterbatasan perangkat komputasi untuk training model (terutama GPU dan kapasitas RAM), sehingga eksperimen dan tuning model harus dibatasi. - Tidak terdapat tenaga ahli dermatologi profesional dalam tim untuk validasi klinis lanjutan. - Anggaran proyek tidak dialokasikan secara khusus, sehingga penggunaan tools berbayar, cloud computing, atau API premium tidak memungkinkan. - Pengembangan hanya mencakup platform berbasis web, tidak termasuk aplikasi mobile native (Android/iOS). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| External Dependencies Will project success depend on coordination of efforts between the project team and one or more other individuals or groups? Has everyone involved agreed to this interaction? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sumber dataset eksternal — keberhasilan model sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas data. - Akses dan stabilitas layanan cloud / platform AI (Google Colab, Kaggle, dan HuggingFace) untuk proses training dan deployment. - Sumber pustaka (dependency) AI & library eksternal seperti TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn — proyek bergantung pada kompatibilitas versi dan pembaruan library. - Dukungan atau validasi dari tenaga medis profesional (opsional) untuk memastikan hasil model tidak bertentangan dengan prinsip medis. - Hosting atau server provider untuk website (misalnya, Vercel), yang memengaruhi uptime dan akses pengguna. - Kesediaan user uji coba untuk memberikan feedback terhadap hasil deteksi dan pengalaman penggunaan website. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5. Communication Strategy (specify how the project manager will communicate to the Executive Sponsor, Project Team members and Stakeholders, e.g., frequency of status reports, frequency of Project Team meetings, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategi komunikasi disusun untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam proyek menerima informasi secara konsisten, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Project Manager akan menjaga koordinasi aktif antara Executive Sponsor, Department Sponsor, Tim Proyek, dan Stakeholders melalui beberapa mekanisme berikut: - Executive Sponsor & Departement Sponsor Jenis Komunikasi; Frekuensi; Media; Informasi yang disampaikan. Laporan Status Proyek; Setiap 1 minggu; Email/Google Docs; Perkembangan milestone risiko, kendala, dan aksi mitigasi. Review Meeting; Setiap akhir fase (Milestone); Pertemuan langsung / online; Evaluasi deliverables, approval fase berikutnya. Final Presentation; 1 Kali ( akhir proyek); Presentasi langsung; Hasil akhir, evaluasi performa, rekomendasi proyek. - Project Team Members Jenis Kominikasi; Frekuensi; Media; Informasi yang disampaikan. Daily Stand-up / Quick Update; Setiap hari; WhatsApp / Discord; Progres tugas harian, hambatan teknis, penugasan. Weekly Meeting; Setiap 1 Minggu; Google Meet / Zoom; Rekap progres mingguan, pembagian tugas, revisi timeline. Documentation Sharing; Berjalan (as neded); Google Drive / Github; Kode, dokumen teknis, hasil uji, catatan perubahan. Issue Tracking; Berjalan ( as neded); Github / Notion; Status Task, Bug, Prioritas pekerjaan. - External Stakeholder (User Tester, Revier, Data Provider) Jenis Komunikasi; Frekuensi; Media; Informasi yang disampaikan. User feedback; Pada fase testing; Google Form / WA; Masukan usability, bug report, saran fitur. System Update notification; Jika ada update mayor; Email / Website; Patch Perbaikan Bug, Peningkatan Fitur. - Prinsip Umum Komunikasi Proyek - Terstruktur dan terjadwal – komunikasi dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati. - Transparan – semua kendala, risiko, dan progres disampaikan secara jelas. - Terdokumentasi – semua hasil meeting dan catatan penting disimpan di Google Drive. - Kolaboratif – setiap anggota diperbolehkan memberikan masukan pada setiap tahap. - Akurat – informasi yang diberikan harus relevan, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan. |
| ### 6. Sign-off |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### Name |  |  | ### Signature |  |  | ### Date (MM/DD/YYYY) |
| ### Executive Sponsor |  | Direktur Operasional & Direktur |  |  |  |  |  |  |
| ### Department Sponsor |  | Departemen Digital & Departemen |  |  |  |  |  |  |
| ### Project Manager |  | Febycandra Carmelinda Ximenes |  |  |  |  |  |  |
| ### 7. Notes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dokumen Project Charter ini merupakan landasan awal untuk pengembangan proyek dan dapat diperbarui apabila terdapat perubahan kebutuhan atau kebijakan dari Executive Sponsor atau Department Sponsor. - Semua perubahan signifikan terhadap ruang lingkup, jadwal, atau anggaran harus melalui persetujuan resmi dari Project Manager dan Sponsor. - Seluruh anggota tim wajib membaca dan memahami isi dokumen ini sebelum memulai pengembangan proyek. - Risiko-risiko yang telah diidentifikasi dapat berkembang; oleh karena itu diperlukan pengawasan rutin dan pembaruan daftar risiko bila diperlukan. - Proyek ini bersifat akademik namun menerapkan standar profesional agar dapat dijadikan dasar untuk pengembangan lebih lanjut pada penelitian atau implementasi nyata. |  |  |  |  |  |  |  |  |